系统优化规划 v3

Trident Agent · 状态：✅ 已实现 / 🟡 建议实现 / ⬜ 远期 / ➖ 跳过

决策记录：① “王的”不用管 → 自建盘面结构分析 ② openbb 免费先接 + 预留 3.0 key ③ 金十暂未申请，先预留接入框架

1️⃣ 新闻数据源 ➖ 按用户要求跳过

• openbb：免费接口先接（数据采集），预留 3.0 key 配置位（OPENBB_API_KEY，有 key 自动启用高级通道）

• 金十数据中心：预留接入框架（数据模型 + 采集入口 + 开关），账号申请后填 key 即启用

2️⃣ AI 反思能力 ✅ 已实现（P4）

• 单笔实时反思（trade_reflections）+ 经验命中验证 + 每日复盘 + 参考信号注入

• 可选深化：反思结果前端展示

3️⃣ 买卖策略 + 新闻即时性 ✅ 已实现基础（P0/P3）

• 时效门槛（后台可调）/ 即时性 prompt / 不对称门槛 / 新鲜度分级 / 组合胜率

• 可继续：反向新闻平仓（P5）、市场反应窗口

4️⃣ 知识库（历史数据/K线/经验 + 省 token 检索）✅ 基础已做

| 层 | 方案 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 存储 | 现有 SQLite（K线/经验/判断） | ✅ |
| 检索 A | 关键词+时间窗过滤：按「品种×事件类型×近期」检索历史判断/经验，注入 top-k | 🟡 P0 |
| 检索 B | embedding 向量检索（bge-m3 中文）：语义取 top-k，只注入最相关 3-5 条（每条≤100字）→ 省 token | 🟡 P1 |
| 金十数据 | 预留接入（日历/情绪/讲话），账号后启用 | 🟡 |

5️⃣ 稳定性增强 🟡 P1

• ✅ 已完成：LLM 通道熔断/fallback、快照 15s 超时、429 快速失败、健康接口

• 🟡 待做：配置自检（.env 必填项校验）、异常自动重启脚本、源健康监控

6️⃣ 新闻即时性（CPI 提前准备）✅ 15s→3s 已做

• 🟡 CPI 经济日历预加载（发布前 1h 预热价格缓存 + 预构建上下文）

• 🟡 高影响数据快速通道（CPI/非农 bypass 排队，优先分析）

7️⃣ 量化新闻判断（冲突类/趋势类）🟡 P1

| 维度 | 量化方式 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 冲突类（突发/高影响） | 事件强度评分 + 突发标记 → 直接 BUY/SELL | 入场决策 |
| 趋势类（力量趋势） | 按品种聚合多空力量值（sentiment×权重×时间衰减） | 买卖节点、止损位、大中趋势 |
| 量化输出 | prompt 增加 bull_power / bear_power 字段 | 注入决策 |

8️⃣ AI 提示词可配置 🟡 P1

• 提示词存 DB（ai_prompts 表）+ 后台编辑页（系统提示词/JSON 结构/评分规则/阈值），留版本可回退

9️⃣ 盘面结构（自建，结合 AI 决策）🟡 P1 ⭐ 重点

决策：“王的”不用管——用现有 K 线数据自建盘面结构分析，注入 AI 决策上下文。

盘面结构模块设计（market_structure.py）——输入：品种实时 K 线（现有缓存）；输出：

盘面结构（XAU 1h）：趋势方向: 上升（MA20>MA60，低点抬高）；趋势阶段: 中期 · 动量偏多（RSI 62）；关键位: 支撑 4550（前低）/ 阻力 4620（前高）；结构状态: 趋势中·回调整理；建议: 顺势做多为主，回踩 4550 附近是入场参考，跌破 4520 结构转弱

结合 AI 的方式：

• 决策上下文注入：AI 分析新闻时 decision_context 附带盘面结构层 → 判断顺势/逆势、入场节点、止损位

• 新闻×盘面匹配：利多+上升趋势→高置信 BUY（顺势）；利多+下降趋势→降置信（逆势）；冲突类突发+关键位→判断突破概率

• 止损位参考：盘面关键位 + ATR → 量化止损建议

实现要点：新模块 + 快照缓存（30s）；注入点 ai_worker 的 decision_context / market_context；不依赖外部工具，全部基于已有 K 线数据

🔟 规则改变 → 经验进知识库 🟡 P2

• 已部分实现：失败归因“游戏规则变化”（reason 4）自动沉淀经验

• 增强：分析时检索“近期规则变化/新经验”（时间权重）注入 prompt

1️⃣1️⃣ 稳定回测（zipline-reloaded）+ openbb 接入 🟡 P2

| 项 | 方案 |
| --- | --- |
| 现有 backtest 调参 | 参数 grid search（P0，快速迭代） |
| zipline-reloaded | pip install zipline-reloaded==2.0.0rc1 —— ⚠️ 独立 venv（python -m venv zi），避免 pandas<2 污染主环境；自定义数据源 |
| openbb | 🟡 免费接口先接；预留 OPENBB_API_KEY，有 key 自动启用 3.0 通道 |

1️⃣2️⃣ 量化时序下单和止损 🟡 P1

• 时序下单：信号强度 × 新鲜度 × 盘面结构 → 规则化入场时机（冲突类立即、趋势类等力量确认/回踩关键位）

• 量化止损：盘面关键位 ± ATR×系数（结合 7️⃣ 力量值）

• 建仓时机规则引擎（forward 扩展）+ 止损参数后台可调

总体优先级

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| P0 | 4️⃣ 检索 A（关键词+时间窗）；7️⃣ 冲突类直接交易规则；1️⃣1️⃣ 现有 backtest 参数扫描 |
| P1 | 9️⃣ 盘面结构（重点）；8️⃣ 提示词可配置；1️⃣2️⃣ 时序下单/量化止损；6️⃣ CPI 日历预加载 |
| P2 | 4️⃣ 向量检索；🔟 规则变化知识库增强；1️⃣1️⃣ zipline 独立环境；openbb 免费接入 |
| 预留 | openbb 3.0 key、金十数据中心（账号后启用） |

建议实施顺序

• 9️⃣ 盘面结构模块（最关注）→ 注入 decision_context → 新闻×盘面匹配逻辑

• 4️⃣ 知识库检索 A（关键词+时间窗，省 token 第一步）

• 8️⃣ 提示词可配置（后台编辑，配合盘面结构调整 prompt）

• 1️⃣2️⃣ 时序下单（盘面结构 → 入场节点/止损位规则）

• 其他按优先级推进